**Réunion de début de sprint 1 : Sprint planning**

Contenu :

Définition des users stories et attribution des story point du sprint 1.

Voici les users stories du sprint 1 :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Users stories** | **Story Point** | **Description** | **Personne en charge** |
| En tant que membre de l'équipe projet je fais la maquette du site web | 100 | Commencer la maquette du site (modifiable) pour avoir une idée du visuel. | Paul Jourdan |
| En tant que membre du groupe projet je créer le projet maven sur l'IDE | 100 |  | Henri Gerardin |
| En tant que membre du groupe projet je mets en place le pom.xml du projet maven | 100 | Import des dependencies utiles à notre projet | Henri Gerardin |
| En tant que membre du groupe j'initialise le fichier HTML (architecture) | 100 |  | Thibault Perroquin |
| En tant qu'utilisateur, je peux accéder à la partie publique du site | 100 | Toute personne peut accéder au site à partir d'un navigateur et peut consulter :  - La page d'accueil du site  - La liste des universités classées par domaine  - Les différents bouton pour aller dans les différentes pages. | Thibault Perroquin |
| En tant qu’utilisateur je peux me créer un compte et je deviens un élève | 100 | Il faut renseigner :  - Nom : chaine de caractère  - Prénom : chaine de caractère  - Email : chaine de caractère  - Domaine : liste de choix  - Mot de passe (avec confirmation) : chaine de caractère. | Paul Jourdan |
| En tant que membre de l'équipe je choisis la charte graphique | 100 |  | Henri Gerardin |
| En tant que membre du groupe j'initialise la base de données. | 100 | Créer les différents tableaux :  - tableaux des élèves.  - tableaux des administrateurs.  - tableaux des destinations.  Remplir ces tableaux avec des utilisateurs de test. | Malo Reinert |